### Nhiệm vụ 1 – Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Kỹ thuật chọn: Start–Stop–Continue. Vì vấn đề của Sprint đã khá rõ, kỹ thuật này giúp nhóm nhanh chóng xác định việc cần bắt đầu, dừng và tiếp tục.

| Thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- |
| T1 | Continue: Review chéo giúp sửa lỗi sớm nên cần tiếp tục. |
| T2 | Stop: Không để kiểm thử dồn đến cuối Sprint; cần kiểm thử sớm hơn. |
| T3 | Stop (viết lại): Việc báo lỗi chưa kịp thời khiến nhóm phải sửa gấp; cần báo lỗi ngay khi phát hiện. |
| T4 | Chuyển Product Owner: Bộ lọc giá chưa phù hợp nhu cầu người mua là vấn đề về yêu cầu sản phẩm, cần xem xét trong Product Backlog. |
| T5 | Start: Bổ sung kiểm thử trên điện thoại vào DoD để bảo đảm chất lượng. |

### Nhiệm vụ 2 – Từ Data đến Improvement

Bảng 1: Phân tích sự việc

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy, khiến lỗi được phát hiện muộn và chức năng chưa Done. | Quy trình | Nhóm chưa kiểm thử thường xuyên trong Sprint nên lỗi được phát hiện quá muộn. |

Bảng 2: Hành động cải tiến

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu kiểm thử ngay khi có chức năng chạy được, cập nhật kết quả kiểm thử hằng ngày và không dồn kiểm thử đến cuối Sprint. | Developers, Scrum Master Duy theo dõi | Cuối Sprint tiếp theo | Nhật ký kiểm thử cho thấy chức năng được kiểm thử sớm, lỗi được ghi nhận và xử lý kịp thời. |

### Nhiệm vụ 3 – Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

a. Thứ tự 5 bước:

H3 → H2 → H5 → H1 → H6.

Hoạt động bị loại: H4. Vì Scrum Master không tự chọn giải pháp rồi áp đặt mà cần để cả nhóm cùng phân tích và thống nhất hành động cải tiến.

b. Lời mở đầu của Duy:

“Chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng nhìn lại Sprint vừa qua để tìm cách làm việc tốt hơn. Mọi người hãy góp ý thẳng thắn, tập trung vào sự việc và quy trình, không đổ lỗi cho bất kỳ cá nhân nào. Chúng ta cùng thống nhất một hành động cải tiến cụ thể để áp dụng trong Sprint tiếp theo.”